UMOWA NR ........ /2021
zawarta w dniu...................2021 r.

pomiędzy:
Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.
ul. P. Wysockiego 17
58-300 Wałbrzych
w pisanej do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego , numer KRS …………...
NIP ………………… , REGON………………...
w imieniu której działa:
Bartłomiej Grzegorczyk – Prezes Zarządu
zwany dalej Zamawiającym,
a

………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1 Przedmiot i termin realizacji umowy
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie:
Naprawa konstrukcji dachu hali H-1 zgodnie zakresem prac zawartym w ekspertyzie technicznej wraz z oczyszczeniem i częściową wymianą rynien od strony ul. Racławickiej oraz Wykonanie i montaż 12 kominków wywietrzników z blachy ocynkowanej średnicy 100 mm wraz z izolacją przewierceń dodatkowych w dachu hali H-3.
2.	Termin realizacji umowy od daty zawarcia umowy do dnia …………2021 r.
3.	Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy, a w szczególności:
-Ustawą Prawo zamówień publicznych z dn. 11 września 20019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.),
-Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art.62, ust.1 (Dz. U. z 2019 poz. 1186 z zm.),
§ 2 Prawa i Obowiązki stron
Do obowiązków Zamawiającego należy:
  1. Przekazanie Wykonawcy terenu w zakresie wynikającym z posiadanych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie i realizację przedmiotu umowy.
  2. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
2.1. Wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.2. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie wykonania i odbioru robót budowlanych
2.3. Terminowe wykonanie prac objętych Umową.
§ 3 Przedstawiciele stron
Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy strony wyznaczają następujące osoby:
1. Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………..
2. Ze strony Zamawiającego: Bartłomiej Grzegorczyk, tel.:…………....,
        e-mail:…………………………...
§ 4 Oświadczenia Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, iż jego wiedza, umiejętności, zaplecze techniczne i organizacyjne umożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy na warunkach zawartych w umowie oraz gwarantują ochronę danych gromadzonych przez Zamawiającego.
§ 5 Wynagrodzenie
  1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci ostateczne Wynagrodzenie, które nie może przekroczyć kwoty netto: …………….zł., (słownie: …………..…………………………………… …/100), plus podatek od towarów i usług według stawki 23%, co stanowi kwotę ……….…..zł brutto (słownie: ………………………………….……………i …/100 ).
§ 6 Rozliczenia
1. Zamawiający w terminie 7 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru dokona sprawdzenia zgodności wykonania prac z zakresem umowy i jeżeli nie stwierdzi wad dotyczących realizacji umowy to sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy.
2. Rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo – odbiorczego, potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa § 1.
3. Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 2, o ile została potwierdzona prawidłowość realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi z konta Zamawiającego, w terminie do ……. dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.
5. Płatność dokonana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, metodą podzielonej płatności (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. W tym przypadku termin płatności liczy się od dnia wskazania tego rachunku przez Wykonawcę. Powyższe nie stoi w sprzeczności z przepisem art. 454 k.c.
6. Zamawiający może podjąć decyzję o przelaniu wynagrodzenia na numer rachunku bankowego nieujętego w bazie płatników VAT, pod warunkiem podpisania przez Wykonawcę oświadczenie o braku zobowiązań podatkowych.
7.	Faktura Wykonawcy powinna być adresowana na Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A ul. P. Wysockiego 17, 58-300 Wałbrzych, NIP ………………...
8.	Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada numer NIP …….…………………..
§ 7 Ubezpieczenia
  1. Wykonawca oświadcza, że zawarł obowiązujące umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy i do okazywania na żądanie Zamawiającego aktualnych umów wraz z dowodami opłacenia składek.
§ 8 Kary i odszkodowania
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia „netto” wskazanego w § 5 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia „netto” wskazanego w § 5 ust. 1.
3. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
4. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej firmie na koszt Wykonawcy.
5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający będzie wystawiał notę obciążeniową z tytułu naliczenia kar umownych. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z należnego mu wynagrodzenia.
6. Jeśli w wyniku realizacji przedmiotu umowy dojdzie do powstania szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich Wykonawca poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
7. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
§ 9 Zmiany w umowie
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących istotnych postanowień umownych:
1. w zakresie wynikającym z uregulowań prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy,
2. w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy związanych ze zmianą przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki podatku VAT,
3. w zakresie zmiany terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, które w istotny sposób rzutują na możliwość terminowego wykonania umowy.
4. w zakresie wynikającym z uregulowań prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy,
5. w zakresie przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy lecz tylko w zakresie, w którym nie można było ich przewidzieć uwzględniając profesjonalny charakter działalności wykonawcy.
6. w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności:
 - nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy,
- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
- poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z i zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,
- innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.
7)	w prowadzenie zmian wymaga przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.
8)	wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności.
§ 10 Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym
1. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, w tym gdy Wykonawca nie zapewni ciągłości ubezpieczeń OC lub nie przedstawi Zamawiającemu polis ubezpieczeniowych zgodnie z § 7 niniejszej umowy, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu stron.
§ 11 Odstąpienie od umowy ze względu na interes publiczny
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może, zgodnie z art 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 12 Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności.
  2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
  3. Wszelką korespondencję, w tym pisma zawierające oświadczenia woli, mogą być przez Zamawiającego wysyłane do Wykonawcy drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………...
  4. Datą doręczenia tej korespondencji jest dzień umożliwienia odczytania tego listu na skrzynce operatora poczty elektronicznej Wykonawcy bez względu na to, czy wykonawca się z nim zapozna.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
  6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

……………………….. ……………………….